**PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS**

* **OBRAS CONCLUÍDAS**

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica da Av. Venâncio Aires.

**Recurso:** Ministério das Cidades (indicação de emenda: Dep. Afonso Hamm)

OGU: R$ 253.784,00 – Contrapartida: R$ 8.847,90 – Total: 260.631,90

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Julho/2018 – Término: Janeiro/2020-

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica da Av. Venâncio Aires,

**Recurso:** Ministério das Cidades (indicação de emenda: Dep. Mauro Pereira)

OGU: R$ 246.190,22 – Contrapartida: R$ 5.605,46 – Total: 251.795,68

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Julho/2018 – Término: Janeiro/2020

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica da Av. Venâncio Aires,

**Recurso:** Ministério das Cidades (indicação de emenda: Dep. Covatti Filho)

OGU: R$ 245.850,00 – Contrapartida: R$ 49.154,51 – Total: 294.005,51

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Julho/2018 – Término: Fevereiro/2020

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Aquisição de Brinquedos para a Praça Dante Marcucci,

**Recurso:** Ministério do Esporte (indicação de emenda: Dep. Henrique Fontana)

OGU: R$ 146.250,00 – Contrapartida: R$ 15.268,00 – Total: 161.518,00

100% do recurso federal depositado

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

**Empresa:** MSC PLAYGROUND LTDA

* + **Obra:**Pavimentação Asfáltica da Rua Giácomo Rizzon

**Recurso:**Ministério das Cidades (indicação de emenda: Dep. Mauro Pereira)

OGU: R$ 245.850,00 – Contrapartida: R$ 22.350,26 – Total: 268.200,26

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Janeiro/2019 – Término: Abril/2020

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Ampliação do Centro de Eventos João Fontana 3º Etapa

**Recurso:**Ministério do Turismo (indicação de emenda: Dep. Mauro Pereira)

OGU: R$ 487.500,00 – Contrapartida: R$ 21.271,87 – Total: 508.771,87

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Janeiro/2019 – Término: Abril/2020

**Empresa:** PRZ ENGENHARIA LTDA EPP

* + **Obra:** Construção de 60 Gavetas Mortuárias no Cemitério São Judas Tadeu

**Recurso:** Municipal – R$ 63.588,00

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Maio/2019 – Término: Agosto/2019

**Empresa:** PRZ ENGENHARIA LTDA EPP

* + **Obra:** Construção do Espaço Cultural Carlos José Michelon – 405,56 m²

**Recurso:** Municipal – R$ 223.177,95

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Julho/2019 – Término: Outubro/2019

**Empresa:** T5 EDIFICAÇÕES LTDA

* + **Obra:** Pintura da Escola Municipal Demétrio Moreira da Luz

**Recurso**: Municipal – R$ 46.219,50

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Maio/2019 – Término: Julho/2019

**Empresa:** DAMETTO PINTURAS LTDA

* + **Obra:** Pintura da Escola Municipal Dom José Barea

**Recurso**: Municipal – R$ 38.641,08

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Dezembro/2019 – Término: Abril/2020

**Empresa:** GOLD ACABAMENTOS LTDA

* + **Obra:** Pintura da Escola Municipal Antônio Pessini

**Recurso**: Municipal – R$ 49.130,82

**Andamento:**100,00 % da obra realizada

Início: Janeiro/2020 – Término: Abril/2020

**Empresa:** ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Revitalização do Espaço Cultural Aldinha B. Brugali

**Recurso**: Municipal – R$ 236.026,62

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Janeiro/2019 – Término: Agosto/2019

**Empresa:** PRZ ENGENHARIA LTDA EPP

* + **Obra**: Adequação do SAMU

**Recurso**: Municipal – R$ 40.375,61

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Maio/2019 – Término: Agosto/2019

**Empresa:** PROGRESSO CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS

* + **Obra:** Pavimentação com Blocos de Concreto das Ruas Jaime Mariano da Rosa e Maria Sogari (Bairro Polo) (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado R$ 231.585,55

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Agosto/2019 – Término: Junho/2020

**Empresa:** AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:**Construção dos Banheiros no Parque Albino Ruaro – 158,06 m²

**Recurso:** Municipal – R$ 324.283,28

**Andamento:**100,00 % da obra realizada

Início: Julho/2019 – Término: Março/2020

**Empresa:** T5 EDIFICAÇÕES LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Santo Henrique

**Recurso**: Municipal - R$ 1.207.928,29

**Andamento:**100,00 % da obra realizada

Início: Junho/2019 – Término: Maio/2020

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Modernização da Quadra Esportiva Pedro Rizzon – 1º Etapa

**Recurso:**Municipal

Total: R$ 81.459,19

**Andamento:** 100,00 % da obra realizada

Início: Março/2020 – Término: Agosto/2020

**Empresa:** ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Macrodrenagem nas Ruas José Michelon e João Flávio Rech

**Recurso**: Municipal - R$ 423.472,78

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Maio/2019 – Término: Setembro/2020

**Empresa:** Casara Terraplanagem

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Rosita (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 681.158,34

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Setembro/2019 – Término: Outubro/2020

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha São Jacó (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 717.478,77

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Setembro/2019 – Término: Setembro/2020

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Humaitá (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 1.331.699,57

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Novembro/2019 – Término: Novembro /2020

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Tiradentes (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 990.561,40

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Setembro/2019 – Término: Novembro/2020

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Riachuelo (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 694.939,60

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Setembro/2019 – Término: Novembro/2020

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Modernização da Praça José Augusto Pessini

**Recurso:**Ministério do Esporte (recurso extra)

OGU: R$ 287.625,00 – Contrapartida: R$ 2.886,85 – Total: R$ 290.511,65

Depositado 100% do recurso

**Andamento:** 100% da obra realizada

Início: Agosto/2019 – Término: Novembro/2020

**Empresa:** PRZ ENGENHARIA LTDA EPP

* + **Obra:** Modernização da Quadra Esportiva Pedro Rizzon – 2º Etapa

**Recurso:**Ministério do Esporte (indicação de emenda: Dep. Henrique Fontana)

OGU: R$ 222.857,14 – Contrapartida: R$ 11.936,06 – Total: R$ 234.793,17

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Julho/2020 – Término: Outubro/2021

**Empresa:** ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz

**Recurso**: Municipal – R$ 172.135,93

**Andamento:**100% da obra realizada

Início: Janeiro/2020 – Término: Janeiro/2021

**Empresa:** ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Instalação de 18 paradas de ônibus

**Recurso**: Municipal – R$ 69.840,00

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Agosto/2020 – Término: Dezembro/2020

**Empresa:** TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica da Rua Giácomo Rizzon (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado e aditivos R$ 1.013.130,22

**Andamento:** 100,00% da obra realizada

Início: Novembro/2019 – Término: abril/2021

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Blocos de Concreto – Pedras Brancas (Ruas Rio Branco, São Marcos, São Jorge e São José (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado e aditivos R$ 529.938,14

**Andamento:**100,00% da obra realizada

Início: Janeiro/2020 – Término: Novembro/2020

**Empresa:** AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Blocos de Concreto – Rua Padre Feijó (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado e aditivos R$ 650.379,84

**Andamento: 100**,00% da obra realizada

Início: Março/2020 – Término: Novembro/2020

**Empresa:** AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:**Construção dos Banheiros na Praça Dante Marcucci

**Recurso:** Municipal – R$ 164.346,69

**Andamento:**100 % da obra realizada

Início: Maio/2020 – Término: Dezembro/2020

**Empresa:** T5 EDIFICAÇÕES LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha São Roque (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 1.305.434,64

**Andamento: 100**% da obra realizada

Início: Setembro/2019 – Término: Março/2021

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Zambecari (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 1.843.778,35

**Andamento:**100 % da obra realizada

Início: Outubro/2019 – Término: Janeiro/2021

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Santana (FINISA)

**Recurso**: Municipal - R$ 2.656.151,58

**Andamento:**100-% da obra realizada

Início: Setembro/2019 – Término: Dezembro/2020

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha Edith

**Recurso**: Municipal - R$ 423.472,78

**Andamento:**100% da obra realizada

Início: Maio/2019 – Término: Janeiro/2021

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica na Linha São Roque (Master)

**Recurso**: Municipal e Empresas

**Andamento:**100% da obra realizada

Início: Maio/2019 – Término: Dezembro/2020

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

**OBRAS EM ANDAMENTO**

* + **Obra:** Pavimentação de ruas no Bairro São José (Ruas Joaquim Trevisan, Bonfilho Tonet, Mariano Scain, Pedro Rizzon Giácomo e Luiz Rizzon)

**Recurso:**Ministério da Cidadania (indicação de emenda: Dep. Afonso Hamm)

OGU: R$ 232.380,95 – Contrapartida: R$ 59.860,85 – Total: R$ **292.241,80**

Depositado 100% do recurso

**Andamento:** 70,23% da obra realizada

Início: Dezembro/2019 – Término: Fevereiro /2022

**Empresa:** Em processo de compra do remanescente da Obra, devido a rescisão com a empresa  AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:** Pavimentação de Ruas Antônio Canale e Reno Chinelato

**Recurso:**Ministério da Cidadania (indicação de emenda: Dep. José Fogaça)

OGU: R$ 232.380,95 – Contrapartida: R$ 111.524,54 – Total: R$ **343.905,49**

Depositado 20% do recurso

**Andamento:** 22,72% da obra realizada

Início: Janeiro/2020 – Término: Dezembro/2020

**Empresa:** Em processo de compra do remanescente da obra, devido a rescisão com a empresa  AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Angelo Siota (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado R$ 401.263,73

**Andamento: 32,36%** da obra realizada

Início: Agosto/2019 – Término: dezembro/2022

**Empresa:** Em processo de compra do remanescente da Obra, devido a rescisão com a empresa  AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Eliseu Leonardelli (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado R$ 149.576,80

**Andamento:**98,47% da obra realizada

Início: Agosto/2019 – Término: abril/2022

**Empresa:** Em processo de compra do remanescente da Obra, devido a rescisão com a empresa  AVENSI CONSTRUTORA LTDA

* + **Obra:** Pavimentação asfáltica da Rua Vilso Delai (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado R$ 592.469,97

**Andamento:**93,67% da obra realizada

Início: Abril/2020 – Término: Novembro /2021

**Empresa:** B&B TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

         **Obra:** Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal 745 (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Licitado R$ 269.891,09

**Andamento: 90,35**% da obra realizada

Início: Julho/2020 – Término: Novembro/2021

**Empresa:** Dalfovo Transportes e Terraplanagem LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Paralelepípedo Rua Duque de Caxias (AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Municipal - R$ 287.904,74

**Andamento: 56,80%** da obra realizada

Início: Fevereiro/2021 – Término: Dezembro/2021

**Empresa:** MELQUE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Paralelepípedo Rua Maria Guerra Michelon

(AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Municipal - R$ 316.460,63

**Andamento: 76,84%** da obra realizada

Início: Março/2021 – Término: Dezembro/2021

**Empresa:** MELQUE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em Paralelepípedo Rua Benjamin Boff

(AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Municipal - R$ 248.525,53

**Andamento: 36,24%** da obra realizada

Início: Março/2021 – Término: Dezembro/2021

**Empresa:** MELQUE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

* + **Obra:** Pavimentação em PVS Rua Alexandro José Rizzo

(AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Municipal - R$ 298.142,44

**Andamento: 14,21%** da obra realizada

Início: Fevereiro/2021 – Término: Dezembro/2021

**Empresa:**  **GIOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI**

* + **Obra:** Pavimentação em PVS Rua Tamoio e Antonio Stedile

(AVANÇAR CIDADES)

**Recurso**: Municipal - R$ 152.252,74

**Andamento: 60,07%** da obra realizada

Início: Fevereiro/2021 – Término: Dezembro/2021

**Empresa:** **GIOLAR CONSTRUÇÕES EIRELI**

* + **Obra:** Pavimentação Asfáltica Estrada Municipal 905 - Linha Marechal Deodoro

**Recurso**: Municipal - R$ 2.129.921,89

**Andamento: 0%** da obra realizada

Início: Setembro/2021 – Término: Setembro/2022

**Empresa:** CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA

* + **Obra:** Reforma de edificação para implantação museu

**Recurso:**Ministério do Turismo OGU: R$ 260.952,38 – Contrapartida: R$ 262,00 – Total: 261.214,38

**Andamento:** 27,56% da obra realizada

Início: Janeiro/2019 – Término: Abril/2020

**Empresa:** T5 EDIFICAÇÕES LTDA

**\*Informações atualizadas em outubro de 2021**